АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2021                                                                                                                           № 124-п

с. Кинзелька

Об утверждении программы  «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области на 2023-2027 годы»

На основании ст. 12, ст. 132 Конституции Российской Федерации, п. 4 части 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 02.08.2019 г. № 83-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»:

1. Утвердить программу  «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области на 2023-2027 годы» согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023г, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                         Г.Н. Работягов

Разослано: в дело, финансовый отдел, отдел экономики, прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кинзельский сельсовет

от 22.12.2021 №124-п

Муниципальная   программа

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области»

(далее -  Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | - |
| Цель программы | Сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Кинзельский сельсовет. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения; 2. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения. 3. Обеспечение администрации муниципального образования «Кинзельский сельсовет» документами территориального планирования (схемой территориального планирования местной администрации). |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение доли собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета поселения; - увеличение доходной части бюджета поселения при сдаче в аренду объектов муниципальной собственности; - доля населения охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС; - доля обеспечения населения централизованным водоснабжением; - доля оснащенности приборами учета энергетических ресурсов; - доля потребленных энергоресурсов к уровню прошлого года. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2027 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы на 2023-2027 годы составляет 6414,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 1530,0 тыс. рублей 2024 год – 1221,0 тыс. рублей 2025 год – 1221,0 тыс. рублей 2026 год- 1221,0 тыс. рублей 2027 год- 1221,0 тыс. рублей Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |

      - Общая характеристика

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

На территории поселения  расположено 5  населенных пункта, где проживает по состоянию на 01.01.2021г.   891   человек. На территории поселения находятся объекты благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства: детская и спортивная площадка, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, водоразборные колонки, места захоронения, линии электропередачи, здания котельных,  водопроводы, водозаборные скважины.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Имеющиеся объекты благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа  составляет  более 90%.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства  населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения  вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

2. Приоритеты политики администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района в сфере реализации программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.

Благоустройство территории и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.

Определены следующие цели Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства;

- комплексное решение проблем благоустройства территории поселения.

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

2. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству   территории поселения;

3. привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

- организация и содержание мест захоронения;

- обеспечение уличного освещения поселения;

- организация работ по озеленению населенных пунктов поселения;

- мероприятия по освоению новых территорий в целях жилищного строительства;

6. прочие мероприятия по благоустройству.

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам  реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к  настоящей муниципальной Программе.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий программы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий  и результатов их выполнения  с целевыми индикаторами и показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной Программе.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования  Кинзельский сельсовет Красногвардейского района, социальная значимость проблемы содержание  территории поселения  и благоустройства.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования Кинзельский сельсовет.

Объёмы финансирования мероприятий программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Общий объем финансирования программы составляет 6414,0 тыс. рублей Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:

2023 год- 1530,0 тыс. рублей;

2024 год- 1221,0 тыс. рублей;

2025 год – 1221,0 тыс. рублей;

2026 год – 1221,0 тыс. рублей.

2027 год – 1221,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям программы приведены в приложении № 3 к  настоящей муниципальной Программе.

5. Информация о значимости программы для достижения целей муниципальной программы

Коэффициент значимости программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области» составляет 0,125

kj – коэффициент значимости программы  для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП , где:

МП - муниципальная программа равна 1;

## Приложение № 1

к муниципальной  программе «Комплексное

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

и повышение уровня благоустройства на территории

муниципального образования Кинзельский

сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области».

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2021 | текущий год 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет». 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) | Един.изм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1.2 | Снижение уровня расходов на электроэнергию. | % | 20 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Приложение № 2

к муниципальной  программе «Комплексное

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

и повышение уровня благоустройства на территории

муниципального образования Кинзельский

сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области».

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1: Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация муниципального образования | 2023г. | 2027г. |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2: Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация муниципального образования | 2023г. | 2027г. |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3: Мероприятия по повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования | Администрация муниципального образования | 2023г. | 2027г. |  |  |  |

## Приложение № 3

к муниципальной  программе «Комплексное

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

и повышение уровня благоустройства на территории

муниципального образования Кинзельский

сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

и повышение уровня благоустройства на территории муниципального

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области».

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Программа 1 | «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» (3300000000) | всего, в том числе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кинзельский сельсовет | 015 | X | X | 1530,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 | 1221,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда (3310100000) | всего, в том числе | X | X | X | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | Кинзельский сельсовет | 015 | 0501 | 3310160130 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства (3320100000) | всего, в том числе | X | X | X | 600,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  | Кинзельский сельсовет | 015 | 0502 | 3320160150 | 600,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования (3330100000) | всего, в том числе | X | X | X | 895,0 | 831,0 | 831,0 | 831,0 | 831,0 |
|  |  |  | Кинзельский сельсовет | 015 | 0503 | 3330160170 | 570,0 | 446,0 | 446,0 | 446,0 | 446,0 |
|  |  |  | Кинзельский сельсовет | 015 | 0503 | 3330160190 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | Кинзельский сельсовет | 015 | 0503 | 3330160200 | 290,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

Дополнительная информация

к муниципальной  программе «Комплексное

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

и повышение уровня благоустройства на территории

муниципального образования Кинзельский

сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области».

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение от 28.06.2013 года 25/3 | Об утверждении Положения « О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования - сельсовет - района Оренбургской области». | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |
| 2 | Постановление от 26.02.2014 года №14-п | «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района» | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |
| 3 | Постановление от 28.02.2014 года №15-п | «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района» | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |
| 4 | Решение СД от 14.04.2009 года № 27/2 | «Об организации уличного освещения на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района» | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |
| 5 | Решение СД от 14.01.2009 года № 27/5 | « О Положении об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |
| 6 | Решение СД от 25.09.2012 года № 18/3 | «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области». | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |

| 7 | Решение СД от 19.09.2013 года № 27/1 | «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области». | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Глава сельсовета (должность руководителя ответственного исполнителя) ___________________________ /Г.Н.Работягов (подпись, расшифровка подписи) _____________22.12.2021г._________________ (дата утверждения)

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие

жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории

муниципального образования Кинзельскийсельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области»

| Наименование программы, основных мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | КБК | Объем финансирования в планируемом году (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | Х |  | Х | 6414,0 |  |
| Программа 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» | Кинзельский сельсовет |  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | X |  | X | 6414,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содердание и ремонт муниципального жилищного фонда | Кинзельский сельсовет |  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры |  | 01505013310160130 | 195,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Кинзельский сельсовет |  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Качественное предоставление услуг населению в области коммунального хозяйства |  | 01505023320160150 | 2000,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования | Кинзельский сельсовет |  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Улучшение качества предоставляемых услуг |  | 01505033330160170 01505033330160190 01505033330160200 | 2354,0 175,0 1690,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | Х | 6414,0 |  |
| Глава сельсовета (должность руководителя ответственного исполнителя) ___________________________ /Г.Н.Работягов (подпись, расшифровка подписи) _______22.12.2021г._________________ (дата утверждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |